07-06 工程设计问题分工与反馈

发言人 1  00:00:03

那我们明天就

发言人 2  00:00:05

如果说没有顺序那如果说没有顺序那那他他只是一个呃如果说他他故障之后他他就想要这种无顺序的这种嗯状态那就好理解了那就跟他说的这个倒是也对

发言人 1  00:00:16

那我们这个明天问一下他

李涛 Tao Li (Peter)  00:00:17

呃孟工说的那个可以可以好的确实他以前说过就是说那个怎么回复。就你你到那个，你你比如说那个到某一个模式以后，他那个，呃，就之前我们给给他的，就是说我们手工回复，就是人工回复 manually 然后那个把他给。恢复到正常位置但是他确实说过需要那个怎么怎么从那个故障的状态回到正常状态之类的。

李涛 Tao Li (Peter)  00:00:45

这些确实聊过。不过明天再细问吧。

发言人 2  00:00:50

啊，对我我那

李涛 Tao Li (Peter)  00:00:51

我们这个明天

发言人 2  00:00:51

问一下，知道这么一耳朵说是故障状态什么的，有几个故障状态什么的，我当时就没听懂

发言人 4  00:00:56

嗯。

发言人 1  00:01:17

那下面这个需要是不是也需要跟他沟通啊。我看是不是操作模式，是不是也是吗？各模式下的故障位保护措施是吧？王亮，

发言人 2  00:01:33

啊，对哎，这这个还没没注意看。公司越多。

发言人 4  00:01:37

这个公司多的也可以先做。

发言人 2  00:01:40

啊，防止意外切换操作模式啊。哎，行，

发言人 1  00:01:45

这个这个是在你那个相当于。控制系统里边的说明吗？

发言人 2  00:01:52

呃。对，这个应该是我的了。就是前面我们把它。哎呀我想一下吧我我我这个大概要不要跟他沟通先先讨先自己想个思路然后前面上一个定好了之后这个就相应的出来了

发言人 1  00:02:11

那我这个不用问他了是吧

发言人 2  00:02:12

嗯。这个。嗯先我看

发言人 1  00:02:18

一下不就这个跟他讨论吧

发言人 2  00:02:19

对对对这个应该是随后可以

发言人 1  00:02:21

出来的就那他这个确定以后你估计比如说需要多长时间。

发言人 2  00:02:28

一周吧

发言人 1  00:02:29

一周

发言人 2  00:02:29

因为对因为随后出来一般也是一周之后了对吧啊

发言人 1  00:02:33

嗯。

发言人 2  00:02:37

我们可以先今天讨讨论，我们自己内部先讨论个思路，对不对

发言人 1  00:02:40

嗯？下边取样的这个超群，这个取样过程的闪蒸啊什么，你看再看一下取样器那些是不是符合，就是再解答一下呗，看看那个取样器是不是符合他这些工况。

发言人 4  00:03:02

嗯

发言人 1  00:03:03

行吧

发言人 4  00:03:03

嗯

发言人 1  00:03:04

这个这个本周能也能加进来吗？因为那个方案已经有了是吧，你需要核实一下他说的这些工况。过程中样品产生什么的。这个你估计个时间。

发言人 5  00:03:31

我看一下啊，

发言人 1  00:03:32

需要晚一点吗？你看他都是关于取样器的，就是其实你需要核实一下那个是不是满足他所有的疑问。如果不满足，那你还要跟厂家沟通。去。做优化。就是至少你本周能把这个反馈进展。就是你合适不合适，然后能不能用可以吧

发言人 4  00:03:57

嗯。

发言人 1  00:04:07

仪表配置。呃。高宇你看过这个吗仪表配置的这个液位变动器数据单可清洁。

发言人 6  00:04:19

我看我这个。

发言人 1  00:05:02

哎，对，又进来了。那个稍等，我马上共享。高宇哎，高宇上来了吗？

发言人 6  00:05:17

嗯，上来了

发言人 1  00:05:18

啊。对，你看这个。呃。那什么意思？这个能

发言人 6  00:05:24

这个临界工况和临近和超临界工况，这个是啥意思？

发言人 1  00:05:30

他就是有那个什么有那个嗯安全阀，就是起跳的时候，你下来跟超群沟通一下吧。

发言人 6  00:05:39

这个清洗功能是可可选择带的，就是它有个清洗法兰可以可以带带一下，那这样，

发言人 1  00:05:45

就是咱快速，咱不说太多的细节，因为大家都在会上，就是咱们快速，因为后边好多问题，咱把这个时间定下，你你本周反馈应该没问题，对吧？

发言人 6  00:05:54

可以，

发言人 1  00:05:55

就是尽量本周把它反馈啊，进展尽量是解决掉，实在不行就反馈进展有什么问题。那这个超群跟你沟通一下。哎，这也一样也是你俩的。本周反馈吧。各个液位开关位置与连锁功能就是液位的连锁值嘛，对吧？条件这个应该有的都是吧。这个已经有了吗？还是需要先再考虑。

发言人 5  00:06:48

这个原原来原来的连锁条表上都没值这次我更新之后应该是有值

发言人 1  00:06:55

了有值了是吧

发言人 5  00:06:56

嗯对

发言人 1  00:06:56

那行。啊。这个是。仪表配置仪表啊，发出去呃，这个那个谁。高宇仪表数据单已经完成了对吧

发言人 6  00:07:08

那我完成了现在啊

发言人 1  00:07:10

下面这个我看啊请说明反映当前S E零一设计配置定稿后最终连锁清单页尾开关位置。呃。那你这这周末反馈吧应该没问题啊就是那个机械分离器

发言人 6  00:07:25

这回咱们有没有需要更就是添添加的信息在里边儿就是

发言人 1  00:07:30

啊对对对根据对对对你俩碰一下啊。然后。我要交付文件当前版本。与下个版本时间这个比较麻烦，这个这个我来汇总吧。大家这个3D都弄完了以后，我看看啊。这周反馈一下进展。

李涛 Tao Li (Peter)  00:07:51

哦

发言人 1  00:07:51

那个现在文件哎呃李波你说

李涛 Tao Li (Peter)  00:07:54

啊这个那个他他没有你说关注，就最最后那个就是文文档状态，就是哪些这个

发言人 1  00:08:01

啊

李涛 Tao Li (Peter)  00:08:02

那个

发言人 1  00:08:02

可以

李涛 Tao Li (Peter)  00:08:02

补的嗯。

发言人 1  00:08:04

啊，对，因为这个确实最后大家都定了以后，那就才能发出呢。我这周看看吧，看看大家的情况还有还差哪些。下边还有很多，这个是第二次的第二批的呃设计温度。容器在就是我记得这个已经升过了超俊跟赵工就是这个设计温度的事儿。

发言人 7  00:08:32

是的

发言人 1  00:08:33

啊，这个那那就本周反馈吧，就是咱就把那个再解释一下，比如说结果啥的。

发言人 7  00:08:38

行，好的

发言人 1  00:08:39

嗯，赵军跟赵红这边，然后设计条件我看啊嗯装置的气液比未明确啊，对。这个超群他写的这个是什么装置的切比就是是物料平衡那那那块的事吧这个跟冯博士得确认一下。设计条件。操作区间受限，装置能力希望做出错误假设。赵军，这个能能理解是什么意思吗？你能看懂他写的是什么意思吗？

发言人 1  00:09:17

嗯，

发言人 8  00:09:17

从不吃东西。

发言人 1  00:09:22

他是说那个氢气跟那个容呃无料的那个比没没确定吗？是不是有过一次沟通，就是他说那个气量是是什么，后续变多了。然后他认为的特别少，然后跟sandwich的工艺研发人员沟通了一下，他又说那个呃氢气的量不调了，我记得算氨加硼的时候，你记得有这回事吗？

发言人 5  00:09:48

那只是

李涛 Tao Li (Peter)  00:09:48

说

发言人 5  00:09:48

气体的量

发言人 1  00:09:50

啊，他说液气比这个

李涛 Tao Li (Peter)  00:09:52

对，就是liquid gas的比，就是那个

发言人 1  00:09:56

啊，

李涛 Tao Li (Peter)  00:09:56

相当于是你那个在那个装置里头，他过的那种的产品或者那个原料的时候。然后他这个是一个什么状态，是七叶的还是也，呃，就是七根这个这个他肯定是一个气液混合物，然后他液体跟气体的比例，这可能我觉得。是不是那个你有那个氢气的量，然后你有那个进料量，然后就能算出来呀？

发言人 1  00:10:22

呃，物料平衡原则上来说应该要加。有那个我记得有企业的。王亮。就是通常的话，那个那超群看看下来，还是你这边跟冯博士那边沟通一下，确认一下行吗？

发言人 5  00:10:45

那行。

发言人 1  00:10:46

嗯，这个时间呢？这个。

发言人 5  00:10:52

他装置的铅笔是每个每个那个容器都要合，是吗？

李涛 Tao Li (Peter)  00:10:59

呃，

发言人 1  00:10:59

方格的企业病。

李涛 Tao Li (Peter)  00:11:01

我我觉得应该是一个整体过程吧，然后整体的设计原则的这种的状态，

发言人 1  00:11:07

就是你整体的物料平衡数据里边。比如说那个那得重新做那什么了这个你你本周不一定能有结果吧，你得重新看原来的物料平衡数据表能不能用。得重新出一个物料平衡吧。赵军是是这这个意思吧？

发言人 5  00:11:29

他他要是这么写，那就是物料平衡要重新整了。因为现在因为现在的看着就就有问题。

发言人 1  00:11:37

对，

发言人 5  00:11:37

但是上次也没说改。

发言人 1  00:11:40

那我们那个什么就是。呃那就下周反馈一下进展然后我估计你弄不完你要弄完的话。你你估计什么时间能能能能能弄完，来找人协助你一下。嗯，还是这周末反馈进展吧。行吧。你跟冯博士那问一下那个工艺研发的需求方面的，然后物料平衡，我们内部再看怎么出行吧。

发言人 5  00:12:15

嗯，就是我想知道现在这个假期有定哪个工艺没。

发言人 1  00:12:22

王博士在对这个

发言人 5  00:12:25

有了解吗？笼统的价钱还是现在有这个设计，

发言人 8  00:12:28

他不是尽可能想弄成一个就是比较怎么说呢，一个通用的一个设备范范

发言人 1  00:12:33

的。嗯，所以

发言人 8  00:12:34

他说低压高压

发言人 1  00:12:35

都要适用的。

发言人 8  00:12:37

也能做，可能是他现在是瞄准着以129 361那个消息加清那个项目为蓝本。能做那其他很多能做，因为它是个高放热反应。

发言人 1  00:12:49

129641秒着

发言人 8  00:12:50

这个项目做的

发言人 1  00:12:51

129361啊。

发言人 8  00:12:53

哎，我感觉他们搞事已经南辕北辙了啊，核心的就是传质与传热嘛。你把传质与传热做好了之后，那你考虑这么多问题干啥？天

发言人 1  00:13:02

现在嗯就是嗯嗯哎9301那个是是高压的，是低压的，

发言人 8  00:13:08

高压

发言人 1  00:13:08

的操作

发言人 8  00:13:09

压力，高压。这无所谓啊，这其实你做你做一个，你设计个10兆帕的不就完了，高压就能做低压呢。

发言人 1  00:13:16

呃，他您那个溶剂还有印象吗？

发言人 8  00:13:20

溶剂用的是乙酸乙酯和。I P A C和醋酸应该是

发言人 1  00:13:26

哦。就是他现在算的时候，呃，抠的特别细，然后也也应该这样。然后他高压的时候。呃和低压的时候用的溶剂不一样。然后他就有

发言人 8  00:13:41

这样的说法，

发言人 1  00:13:42

出现出现那个，不，他算的有可能会不一样嘛，他算的时候啊，哎，这次咱就按乙酸一直算的，对吧？他算高压的时候就就超那个超临界状态了，所以好多都按这个算的。就是比如说低下的时候他会不会用的溶那个溶溶剂会不会

发言人 8  00:14:02

到超临界状态了？

发言人 1  00:14:03

嗯，乙酸乙酯是的，超群对吧？

发言人 8  00:14:06

对，是的，多大我多高温度多高压力到一到他的那个临界状态呀。

发言人 5  00:14:12

嗯他临界那个乙酸乙酯应该是二点二点八左右兆帕。

发言人 8  00:14:18

嗯，

发言人 5  00:14:18

然后反应器现在它是压力那个安全阀起跳，不是8兆帕吗？太高了。所以到8兆帕的时候，它就应该是那个超临界状态。

发言人 8  00:14:30

这没关系啊我们也是不一样我们比小一点不就行了哇那你这样那这个这个反应器适用范围那怎么去适用啊

发言人 5  00:14:38

就是因为现在适用范围比较广然后反应器那个安全阀设定的压力比较高所以才会有这种情况。

发言人 8  00:14:46

哎我觉得就是一个南辕北辙了你你你。哇，那背呀，我背到一定程度就行了嘛。你还要求要求安全阀和我这个工艺条件要匹配，那你这个怎么样去保证它的适用性啊？那没法保证啊，安全阀弄低了高了做不了，弄高了低的做不了。你没法弄啊，那你这。

发言人 1  00:15:09

这个确实是难点，就是比较麻烦的地儿，就是我们还出个主意，就是他普遍适应性设两个安全阀嘛，就是说切换这个工艺的时候，其实他不是特别频繁，他应该是。还是一个很长或者一个很慎重的过程，然后就是低压的呃操作工况对应低压的安全阀，高压的操作工况对应高压的操作呃，那个。

发言人 1  00:15:33

按键法然后。但是他们不太认可。

发言人 4  00:15:39

哎。

发言人 8  00:15:42

好

发言人 1  00:15:42

吧行我们哎呀这个怎么我看啊那就下来沟通一下然后

发言人 8  00:15:48

呃切流速比上次那个oliver问过我我给过他的数据一般来说我们都。就是不要超过，就是说5:1但10:1也是能接受的，这个其实看你具体反应情况，气流速

发言人 1  00:16:01

比

发言人 8  00:16:02

气流速比，这个 Oliver 他很清楚的，我已经跟他说过了啊，这个气流速比的这个情况啊。

发言人 1  00:16:13

那这个。是一个变化的情况，怎么

发言人 8  00:16:19

那企业里速比你不可能你你只是有个范围，一般范围一般来说我们都是呃最佳范围，一般就是一比1到5比1之间，但是到10比1也没有问题。因为气流速比气流速比大了之后，它有利于传质，但是太大之后呢，它就不利于传，不利于传热。所以这东西它是一个case by case的东西，

发言人 4  00:16:41

对吧？

发言人 8  00:16:42

有些反应它热热量大，那你可能气流速比稍微低一点点。嗯，有些流速反应那个热量比较小，你可以气液流速比高一点点。对对对，除了气液流速比之外，你还考虑到这个气液的摩尔比，这这是这不是一个单个的东西。

发言人 1  00:16:56

对对对其实

发言人 8  00:16:58

相互耦合的是

发言人 1  00:16:59

呃对于一个明确的呃case就很好办了，大家都比较呃好往下推进。现在就是他做A工况的时候可能。嗯又要就是比如说考虑切换他要考虑各种工况就很麻烦然后出不了平衡呢他又问的这些我们也是觉得他问的问题确实很难准确回答。有很多。不太不太好回答

发言人 8  00:17:29

嗯哪些是优先级哪些非优先级哪些可以靠前，它可以靠后，你不能既要要还要不妥协一些东西的话，这东西它就没法推了。我觉得是我不知道他们的。他们的那个叫什么策略是什么？

发言人 1  00:17:42

嗯，他他他就是想着呃，就是我感觉的概念就是来一个普遍适用性的，然后。嗯还是各种工况都要分析清楚分析透的要交代清楚的

发言人 8  00:17:57

我觉得可以我觉得他的想法没问题但是关于这些问题哪些是就是我们觉得重要哪些觉得不重要哪些。我肯定，我觉得要给他们一个建议啊。

发言人 1  00:18:08

嗯嗯嗯，对对对，是的就是我们呃，比如说高压跟低压的，我我们也在想着尝试是，比如说高压降轻的是多少是7兆帕是吧？是那是一个什么样的介质或者是工况，然后我们低压的比如几公斤的那是一个什么工况，我们是不是有针对性的？去。做两个工况是不是就可以了，是吧？

发言人 8  00:18:44

哎，他这事很难弄。

发言人 1  00:18:46

啊，是的。那这个暂时先这样定吧我们中间沟通一下看看反馈下进展我估计这物料平衡要重新做了。下边这个是工程设计设计条件催化剂规格哦，对，他又提了催化剂规格这个事了，设计可不适用。我看这有一个阶段性的答复。

发言人 8  00:19:10

哎我我再回去那个问题我问一下，他说这个那个到超临界状态就不行，他的依据是啥呢？

发言人 1  00:19:18

呃，不不是说不行，他是他是什么意思呢？就是我们这边算那个安全阀泄放的时候，他就是呃核算那个那个温压的时候，就是发现到超临界状态了。那就是从这个安全的配置啊，就是安全端计算它超连接状态有个呃不同的算法，就是适用性。然后他现在我理解他他的要呃要求就是，哎那你这个工况，这个配置设备，超链接工况下也都是能适用的，呃，仅此而已，就是能给他解释清楚。

发言人 1  00:19:56

我这些，

发言人 8  00:19:57

加氢反应好多条件都是在超临界状态下做的，

发言人 1  00:20:00

是吧？哦，那

发言人 8  00:20:01

不少反应都是超临界状态。

发言人 1  00:20:02

那那现在那就是，那现在就是我们安全阀也是这样算的，然后包括设计。参数可能也往这方面去靠，那那就回答他这个就。就是把这些问题梳理出来给他解释一下我觉得他就接受了现在只是这个H B具体的参数可能您呢在根据研发的一些经验梳理一些数据然后一些东西写出来在在那个物料平衡表上怎么展示因为那个东西毕竟是一个只能是一个平衡。

发言人 1  00:20:37

就是。展示的到处都是范围，那个本身就没有办法去做了。来看看怎么策略的处理这个事儿，行吧，懂不？

发言人 4  00:20:47

行吧

发言人 1  00:20:48

嗯嗯然后再看这个就是这一条件催化剂规格他又问了呃。设计可能不适应某些，还

发言人 8  00:20:59

这催化剂肯定都是这催化剂，肯定都是有粉尘的，不可能没有粉尘啊，

发言人 1  00:21:03

那时间久了一般都会有的，

发言人 8  00:21:05

催化剂一定都有粉尘，你本身就是氧化铝啊、活性炭啊，它它一定会摩擦起粉，有粉尘是不可避免的啊。

发言人 1  00:21:13

嗯。

发言人 8  00:21:16

那要求基于无损这反正反正要求要求是挺高的就是密闭非人工自动化妆品希望的是这样。

发言人 1  00:21:25

啊对然后我我我觉得比如说有可能以后咱采取什么措施然后比如说定期清清理啊还是说有什么

发言人 8  00:21:36

是说反应过程当中吗？

发言人 1  00:21:39

不是不是

发言人 8  00:21:40

钢铁过程当中肯定是会形成粉尘反应过程中还好。

发言人 1  00:21:44

呃，对，就是装填以后，比如说咱有什么措施吗？

发言人 8  00:21:48

装填以后我们装填以后一般都是两种措施，一种就是大流量的这个氮气给它吹吹扫以收集，另外一种完了之后再用，就是说大流量的这个溶剂去清洗，一直清洗掉。无色为止嗯行

发言人 1  00:22:05

那我们就比如说把我们的现状给他描述一下然后把我们的策略给他呃写一下就是配置上面有什么像刚才说这些那可能就需要我们引入一个氮气管。然后它的量呃能满足要求，然后我们从配置上，然后去满足这边的需求，这样再给他做个解释，我觉得他应该也能接受。那这个还是需要再做，

发言人 8  00:22:31

要简单一点，直接就给他来个溶剂清洗好了，就别去设计氮气了。氮气又是气，溶剂

发言人 1  00:22:36

清洗还得拦截吧，还得有粉尘的，随着能一直

发言人 8  00:22:41

下去。你那个溶溶剂清洗，你不是一般会有一个叫什么？这个怎么说来着？

发言人 1  00:22:48

过滤器

发言人 8  00:22:49

排空

发言人 1  00:22:50

啊，排排净的对，排净完了以后咱各个地点都有排净。

发言人 8  00:22:55

对你从排净的那个地方，把那个清洗完的东西给它排出来不就行了？

发言人 1  00:23:00

就是溶剂清洗的时候，最后他会不会裹挟着跟着溶剂大部分的会走一部分，还是说他会沉积在那个低点的位置。

发言人 8  00:23:08

都把它都把它取出来，然后。一般你看我先，我看你们设计设计的是三个反应器串联的，对不对？是

发言人 1  00:23:16

嗯，串并联都可以

发言人 8  00:23:18

啊。然后你每一个反应器后面是不是都有排进的口？

发言人 1  00:23:22

有的应该

发言人 8  00:23:23

对吧？那你说排进那口，那把它把它洗出来不就完了，

发言人 1  00:23:26

洗出来就是我理解那这一批这个溶剂就都含着那个固的再去处理是吧？

发言人 8  00:23:32

是的，嗯，现在多环那个生产就是这么操作的。

发言人 1  00:23:36

哦好的好的那超群回头跟冯波这这个细节咱看怎么回一下行吗。啊，好的。嗯，然后我看啊这个。通道啊，那这个还是跟原来一样。就是通道，我看这个通道是说的外边的里边的。我都尚未提供无法评估设备的操作与维护通道是否满足要求。这个是本周吧，就是3D审查完。然后这个我就想跟大家听听你们的意见，我这个就没法确定。

发言人 1  00:24:14

他说这维护呃，就是设计中尚未考虑起重设备，实际上就咱们这些。反应器或者是呃设备有吊装的需求吗？他应该是这意思吧。老公，你的理解呢？

发言人 9  00:24:35

他是不是说想拆卸的时候？

发言人 1  00:24:38

对，就是这个撬块拆卸的时候，他对其实我理解是对车间有什么。吊装的配置的要求就是你提什么，就这个东西原则上比如说这个吊装啊什么的一般的实际上人是拿不动的啊就就以前在比如说整个车间的布置肯定是要考虑什么呢比如说上面设一个。呃，检修的葫芦或者是整个车间弄一个行车，那我就需要考虑净高啊，这个行车能来回走啊，然后能那个呃。

发言人 1  00:25:21

单轨葫芦能到的位置啊，或者是针对某个设备设个单的单独的葫芦，或者是什么，或者是我设个吊点，他将来设一个吊导链什么的再去做。我理解他是这方面的要求，你们赵工您觉得呢？

发言人 9  00:25:39

那他这个他要是有这方面要求的话。啊那咱们。怎么能给他提供啊

发言人 1  00:25:48

我是觉得他提的这个问题可能是这方面的事儿那这个事儿的话就就相当于咱这撬块儿里边比如说拆的那个啊举个例子你的一个阀门可能有人就抱走了是不是。但是如果是某个嗯大件，然后还需要拆下来，一般一般类似什么呢？就是他写的这个类似那个成壳的那种呃定型设备，比如压缩机。呃，什么什么那种东西，我我电机肯定要检修的对吧？

发言人 1  00:26:19

那我电机维修的时候，肯定人能不能他需要吊装，基本上就是易易损的。易更换的那个，但是人还弄不动。我理解是这个就是咱这种撬块还需要考虑设备吊装吗？我我觉得不至于吧。

发言人 9  00:26:40

他这里头是两个两个事情，一个是说假如说咱们。一个易损件或者是需要更换的这这个设备啊

发言人 4  00:26:51

嗯

发言人 9  00:26:51

是吧你要是他想吊装的话那可能我们要给他设置这个吊耳啊。或者是吊装点啊。对吧这是从设备本身出发来的

发言人 1  00:27:02

对

发言人 9  00:27:02

还有个事情呢就是他说的假如说他呃上面的什么车间里头要不要放吊装的。嗯。路啊或者什么标点了这些

发言人 1  00:27:15

嗯

发言人 9  00:27:16

这咱们就不好我就觉得不好研究他这个事儿。

发言人 1  00:27:19

他是这个意思我我我理解他的想法是你有没有这个需求设计中考虑未考虑起重辅助设施就是。呃，换句话说，比如说咱那撬块是不是不需要他车间配这个呃吊臂或者起吊吊梁之类的，咱能下这个结论吗？如果能下这个结论，就相当于说我们这撬块基本上不需要。你你比如说我我刚才就想说的这个，你比如咱设备大概率不。

发言人 1  00:27:49

就是不需要经常那个检修。呃

发言人 9  00:27:52

正常来讲设备来说应该是不需要对就是咱这种

发言人 1  00:27:57

这种净设备嘛咱基本上是不怎么考虑的对吧就

发言人 9  00:28:01

动设备

发言人 1  00:28:02

的时候你再考虑那个调。

发言人 9  00:28:04

但是它这里头有个情况，就是说你这个作作为整体一个翘之后，它那个翘不是很紧张吗？

发言人 1  00:28:10

嗯，

发言人 9  00:28:11

当时里面在里侧的。里侧的这些设备，

发言人 1  00:28:15

嗯，

发言人 9  00:28:15

假如说他真是有一个阀门要是坏了，那你可能要更换的就不单单是阀门的问题，你需要把外面这个净设备叼起来，叼走拆走

发言人 1  00:28:24

啊。那我们就奔着这个，就在上面给他找一个吊点，或者是

发言人 9  00:28:32

这个吊点是他车间里面的点位呀，还是说咱们车间这个撬块是？

发言人 1  00:28:39

嗯，我理解应该是车间里边，就是说我们这个布置给他布置在哪个位置了，我们在我们的正上方或者斜上方给他来一个呃梁，你比如说弄个吊的单就是单轨葫芦。啊，这种是最好的了，如果没必要呢，就可能这个几率很低，像你刚才说的，那我们就给他设一个吊点，就是我在上边，在咱这撬块不也不大吗？

发言人 1  00:29:06

他人拿也拿不动就搞一个电吊点让人家结构专业得做一个相当于做个钩啊，做个东西将来他可以弄人力拉的那种，不是可以挂在上面，然后倒链嘛。再去标起来。是吧至少我觉得。这个这方面要求吧。

发言人 9  00:29:26

那这样的话咱们是只能提要求呗

发言人 1  00:29:28

啊对我我理解是我们提要求在他那个车间里边配就是我考虑了呃我最大的检修件是什么你有可能的检修工况是什么那我给你配一个我要求你给我配一个吊点就能实现了。那那这是车间来来实现的，我我的理解是这样的。

发言人 9  00:29:50

那在三D审查的时候可以讨论这个事情

发言人 1  00:29:54

哎对对对那咱就内部审查的时候咱把一块儿把这个事过一下。

发言人 9  00:29:58

看看到底需不需要他这个对对

发言人 1  00:30:00

对对对对对对。咱自己先看啊然后再开个会重点的。看一下。报名这个这也是布置图尚未提供无法评估日常操作和维护活动的照明条件是否满足要求我觉得他这个他那个在房间里边呢这个照明还需要我们去提吗这个。这照明谁这属于问我属于你这吗这属于电器的在设计院属于电器的在咱这你做过照明

发言人 7  00:31:10

吗。

发言人 2  00:31:11

啊，赵明这都是工程部的在弄啊，我们好像

发言人 1  00:31:16

也没做过，就是先那什么，我我就说这个事，他本身不就在那个车间吗？就是还有特殊的照明需求吗？一般的。你比如说嗯。在装置上。装置上照明的电器专业他就统筹考虑了就是这个这个属于属于工程就是属于土建这块的就属于不属于咱这个撬块的了。你像刚才这个其实也属于土建的，但是咱提需求，我觉得这东西咱还用提需求吗？

发言人 1  00:31:52

就你们觉得这照明，我还要

发言人 9  00:31:54

不一定是咱们提需求，很有可能是是case认为我们这个3D布置图没有给他他这些方面他没办法考虑，他

发言人 1  00:32:03

没定哦，那我们就尽快把3D确定，然后这个那就问他一下。就是你们觉得有必要问他，就我们把3D 给你了，

发言人 9  00:32:11

你是不是

发言人 1  00:32:11

就可以做这个事了？

发言人 9  00:32:13

可以，你包括上面那个通道和维护这个事情，是不是都是他根据3D 模型，他是他自己的考虑，

发言人 1  00:32:20

无法评估。对我就我们提供以后是吧，是不是？是否就那什么了？就是三D喂。

发言人 4  00:32:34

哎。你。我想。

发言人 1  00:32:50

这样写是吧？就是我们三D模型确定了三呃三的位置，是不是就可以推进了是吧？通道无法评估。那这个也是，那就明天明天问一下，

发言人 9  00:33:05

包括维护的，

发言人 1  00:33:06

好像这三个是吧？哎，这个这个也是。那这个也问一下吧。啊，那我们尽快看下边的啊，这个如果是的话啊。如果是3D的事，那就是。

发言人 4  00:33:31

哦。

发言人 1  00:33:33

嗯这no

李涛 Tao Li (Peter)  00:33:34

意思不常用

发言人 1  00:33:36

哎他说那个捡漏这个事儿当初给他回复了那显然他他标的是no那个李博士是吧，就是您这个no是在他那就那个word里边标转移过来的，实际上他他是没有关闭。那他。咱这个能做吗？

发言人 9  00:33:57

嗯。提要求咱首先咱们自己单位是做不了的

发言人 1  00:34:04

啊啊那个是我

发言人 9  00:34:05

啊啊那也是咱对方。是我看他这个意思应该是他还是想想让出。

发言人 1  00:34:13

对

发言人 9  00:34:14

他是想让做的太太去捡漏，就是即便是做。也很难去通过。而且还有一个问题，就是即便是在国内通过了你所有的窍，你还得拆开。到现场

发言人 1  00:34:33

哦

发言人 9  00:34:34

你到最后

发言人 1  00:34:34

组装那那咱就回复咱组装以后让他们做呢。

发言人 9  00:34:39

但是不知道他们做了之后，谁给他出这个报告

发言人 1  00:34:43

哦，还有10分钟哈，一会儿如果真不够了，那尽量再如果真不够，大家再见一次。我看看啊，还不少呢啊，后面快点。嗯，那这个怎么跟进呢？你那写一个回复一个，你像你刚才那个担心，我理解就是咱做了，有可能到他那还得做，对吧？因为你又拆开了，

发言人 9  00:35:07

一定得做。

发言人 1  00:35:08

那咱就写一个原因您那写个原因就是说呃这个东西应该在那边做更合适这样跟他沟通或者明天明天或者明天您直接咱相当于先给他。

发言人 9  00:35:22

讨论

发言人 1  00:35:22

一下这个事，就说一下我们的难处，对吧？

发言人 9  00:35:26

嗯，

发言人 1  00:35:26

然后说一下客观事实啊。行。那下边这个我看管线规格。呃尺寸放空关键这个超群你来跟进吧这个我们我们不是都有了吗

发言人 4  00:35:39

就是P I

发言人 1  00:35:39

D都定了对吧

发言人 4  00:35:41

对

发言人 1  00:35:41

这个P I D都定了这个然后保温这个啊保温这个呃。我想想啊，这这个当时其实咱那个范工呃，当时我记得你是不是他截了一个屏是吧，你留下了，我当时也截了屏，我那个文件忘了保存了，会后我不知道怎么回事。呃，他这个保温你记得他是什么

发言人 7  00:36:01

材料吗？那没有材料，他只是有个厚度，他这个厚度，但实际上这个

发言人 1  00:36:08

其实其实如果在国内我们也能做，就是他是什么材料。

发言人 2  00:36:13

哎，刚刚不好意思，我这边有点事，我先退一下会啊，不好意思。

发言人 1  00:36:16

哦，好的好的，我看还有，你要一会

发言人 2  00:36:17

完的话，我再上来啊。

发言人 1  00:36:19

你你这你这有很少的穿墙孔，那跟你说一下吧。

发言人 2  00:36:24

啊就是和他上次一个事和上次那个一个是穿越

发言人 1  00:36:26

火线啊我我看还有你的吗我看行行行

发言人 2  00:36:29

好了啊

发言人 1  00:36:29

行行行行好好哎

发言人 2  00:36:31

好好

发言人 1  00:36:31

嗯。基本上没谈了。我看看啊这个刚才说的是。保温保温需求尚未明确可能导致设备呃我记得这个赵工保温是在他们那做对吧那这样那就是我们问一下他那个保温。材料是什么超群嗯问他一下保温材料是什么我我们自己就可以算那个厚度了行吧。赵军。明天跟他沟通一下，这个问他材料是什么？

发言人 4  00:37:11

行

发言人 1  00:37:12

行吧啊，那个这个如果是跟他沟通确定了，我们确定之后就一一周就能反馈。下面这个啊这是模块化设计，可能大幅增加现场施工工作量。我这个没明白，那个李波他写这是啥意思呢？模块化设计模块化设计可能大幅增加现场施工工作量。比如机械、电控、仪表安装后续测试这个东西没法回答呀，我感觉。

李涛 Tao Li (Peter)  00:37:50

嗯，

发言人 1  00:37:50

他这个问题不太明确。你不是你能

李涛 Tao Li (Peter)  00:37:53

呃撬块的设计啊，那

发言人 1  00:37:56

啊

李涛 Tao Li (Peter)  00:37:56

哎他是不是跟其他呃其他的那个。啊明天问问他到底怎么回事儿吧我也

发言人 1  00:38:05

啊行行好的明天问他呢我们就不标那个进展了然后撬块儿在现场我看啊呃导致中国境内C U K C A负责人授权代表无法为撬块儿整机签发符合性声明。现场组呢组装可能导致这个有这个问题吗赵工赵工您这来跟跟进吧反馈。

发言人 9  00:38:31

你这个也得跟他明天交流一下我也没听没太看明白他说的是吧

发言人 1  00:38:35

不明白的我们就问他啊穿墙孔这是孟工的这个不用了然后催化剂性能要求尚未明确这个是王工跟。那个超群啊，装填密度来沟通一下，这个就是你俩的没啥问题啊。然后我先把人员确定了啊，然后催化剂装填啊，都是催化剂的，催化剂的都是那个超群跟冯博士再沟通一下哈。感应器进料。啊。哎他说这个精滤器咱这个P I D上是有过滤器的是吧创建。

发言人 1  00:39:26

是有吗？不是吧，

发言人 5  00:39:28

有的。

发言人 1  00:39:29

那他指的就是精力器会堵塞，那意思。会阻止气体反应流流经反应器哦。等于压力升高，这个就把那个冯博士说那过程就是溶剂清洗的那个相当于你沟通一下那个反馈，就是溶剂清洗以后，不就把他那个那些粉末冲走了吗？在冲走溶剂清洗过程中，呃，精密过滤器可以先不投用啊。能理解那意思吗？

发言人 1  00:40:01

赵军。嗯。就是呃装除垢剂以后可能会有粉末然后拿溶剂清洗以后然后操作过程中这个精滤器就不会堵了大婶你理解那意思吗。

发言人 5  00:40:31

过程中不会堵吗

发言人 1  00:40:33

嗯。冯博士，那个操作过程中基本上不会堵，是吧？哎，冯博还在吗？嗯嗯，好。喂，冯博士还在吗？你觉得要不要明天问问他？

发言人 5  00:41:14

他这是有啥问题吗？

发言人 1  00:41:18

他那意思，精滤器滤芯会阻塞。堵塞平时堵塞了会阻止气体向这气体反应流经反应器反应器压力升高，只是触发高定的可能完成负反应。明天问问他有啥问题吗明天明天的会那个谁明天会冯博士也一起参加一下吧。这个差压高于。开间的静态压力精度可能不足以支撑压力，这个你能看明白吗？

发言人 6  00:41:55

这个是有可能的，因为它静压很高，它的精度一般是百分之零点一嘛。所以说它那个静压是兆帕，它那个压差要测测几十千帕，然后算出来之后可能稍微有点波动误差，就有可能会达到它那个误差。

发言人 1  00:42:09

嗯

发言人 6  00:42:10

嗯，这个确实是。

发言人 1  00:42:11

但是原来那个系统上没有设那个差压表。

发言人 6  00:42:15

嗯，

发言人 1  00:42:15

就是通过那个静压来计算，对，

发言人 6  00:42:18

静压不行，但是用差压表应该是，

发言人 1  00:42:20

我知道，所以这就是 P I D 的弊端，那就咱们升级呗，就会上跟他讨论，就

发言人 6  00:42:26

对，这回已经升级变成 PI 变成差压表了，就没变，没啥问题了。

发言人 1  00:42:30

哦，那你那你更新一下吧。

发言人 6  00:42:32

对，如果说用静压表是有这个问题的。

发言人 1  00:42:35

就是。我们不是，他现在说这个问题，就是我们如果现在解决了，就拿现在的结论去回复，好吧？明白那意思吗？那你来回复一下行吗？就是你和超群核实的P I D不是有查样表了吗是这意思吗

发言人 6  00:42:51

嗯他说的这个应该就是那个过滤器前后差压的问那块

发言人 5  00:42:54

不止那不止那一个地方

发言人 6  00:42:56

不止反应器

发言人 1  00:42:57

对反应器我记得有地方反应器有计算差压的计算差压的

发言人 6  00:43:02

哦那还是出会有这个问题

发言人 1  00:43:04

啊那我们就比如说内部讨论一下就反馈下周反馈进来就是内部讨论一下我们觉得不行就改差压表呗。就生板是吧？如果他担心这个或者说就讨论完不会发生这个呃你们觉得呢高玉

发言人 6  00:43:19

啊行可以讨论是我再问一下厂家吧这个话

发言人 1  00:43:23

对对对对对对。嗯，新放系统压力尚未识别，这个超前更新，这不我们都有了嘛，对吧？嗯，然后企业分离器这个超群你来更新。我看这个是分离器清洗方案，就是那个分离器里不是有清洗球吗？那个是吧啊，这还是和前面的是是是一起的。赵军都是你来主导的哈。我看一下啊，取样也是你的。

发言人 1  00:43:56

我就把人员一会儿那个会议又到点儿了啊。还有不到一分钟一会儿结束，如果咱人员分工没过完的话，大家再麻烦上一下超群，这是你的嗯催化剂这个跟冯博士沟通一下。这个刚才冯博士不是也认可了吗？沟通一下。催化剂的套群。啊没问题吧然后清洗的后边都是你的清洗的。清晰的，然后。

发言人 5  00:44:26

清洗认证也是我呢认证确认

发言人 1  00:44:30

哪个认证我看啊验证是什么。验证确认清洗。验证他是说的意思就是清洗完了，哎，质量保。

发言人 5  00:46:49

那最小流量能调多少因为他给的是给的是二到二十升

发言人 1  00:46:54

二到二十升

发言人 5  00:46:56

嗯对

发言人 1  00:46:56

这个问一下吧咱确认一下如果不行咱是不是让他改一下那个或者。再再怎么办反正这个你来反馈吧。我看啊，那个分离器液位控制。这是你俩的。嗯。控制器两端差压超出厂家范围，可能导致控制器无法正常工作。高宇，这也能看明白吗？控制器两端插压。小雨在吗。哦，

发言人 6  00:47:35

我在了这个是不是就是之前那个嗯，这个差压没有这个问题吧，应该差压啊超出厂家建议范围。嗯，

发言人 5  00:47:48

就那个贝阿尔法

发言人 6  00:47:49

啊，那个028那个

发言人 5  00:47:51

对

发言人 6  00:47:52

哦，

发言人 5  00:47:52

我看着应该是028那个法，

发言人 6  00:47:54

那前面写了P I C啊，这

发言人 1  00:47:56

写了对对对嗯，对。那你俩确认吧确认一下回复一下然后再快速过一下还还还没还有几个大家先认为先顶到个人头上。嗯，分离器像出口减压器，这个也是分离器像出口减压。哦这就是咱讨论过超军你跟高云讨论过这个机械

发言人 4  00:48:20

式的

发言人 1  00:48:20

啊对对对对对自动化自动化建设自动化策略与设计文稿尚未提供化评估风险。这个这个是整个的超新你跟你不是在写那个东西吗？

发言人 5  00:48:32

不是，这这应该是自我写的是连锁控制的，不是自动化，

发言人 1  00:48:38

这是孟工的。自动化就是梦梦说那几个文件下来我们碰一下吧是就是我们把条件输入条件给他孟梦那有有有有几个就是我们跟他写的还有。他跟他跟。呃C M C T里面赵工写的啊这还有赵工的呢我写上的。对。

发言人 7  00:49:03

什么东西呀？

发言人 1  00:49:05

呃，是那什么？哎呀那会儿梦给我发了几个文件。就是。有几个文件，就是那个那个后边那个什么F S那些。嗯，不是我想想啊这个。就后边这些文件里边的。这个回头下来，我们再沟通一下，他有一些是他发了几个例子，我说下来我们还需要讨论一下，就是这这里边哪些是是需要谁和谁写的，他相当于是一个是这个撬块。

发言人 1  00:49:51

交付文件的自动化呀什么的，下来咱在专题碰一下吧，赵工。就是这个事儿，我们下来专题碰一下，然后再看看是怎么去回复的，行吧。

发言人 7  00:50:06

好的。

发言人 1  00:50:07

嗯。嗯还有没几个了这个技术文件尚未确定啊对这个这这这是我的就刚才跟上面一样它是所有文件

发言人 4  00:50:42

嗯

发言人 1  00:50:43

啊，这是你在变，然后。排放量计算A B这个他说的是那什么环保方面的这个能能有你那个不是呃按容积算的时候你各个安全阀其实那个组成和流量是有的对吧排放量不是有了吗。

发言人 5  00:51:01

但是我不是像大庆一样。

发言人 1  00:51:04

呃咱你你牵头

发言人 5  00:51:07

问

发言人 1  00:51:08

那那那我问他一下明天行吗

发言人 5  00:51:10

对

发言人 1  00:51:10

就是你你你梳理一下这个问题就是我们的工况能提供他是到汇集管以后但是那汇集管咱又后边咱就不知道了对吧。那我们沟通，我们就可以提供给你这些安全阀的泄放量啊，按道理来说他来汇总啊，是吧？啊，明天问一下，然后。最后这个C认证啊，这个这个我看他写了。法规合规写了这么多。

发言人 1  00:51:40

李博士，这个我感觉这还有高中作业什么的。这东西怎么回复啊？C A认证。功能安全。功能安全。attacks防爆。原力系统安全。危害介质。完成作业，启动设备。照明职业卫生安全和任何许可任何法规合规缺失都会导致设备。哎，李博士在吗？

李涛 Tao Li (Peter)  00:52:32

呃在的在的啊在的在的刚才没

发言人 1  00:52:35

哦，这个问题感觉这个问题感觉不太好回答。就我们能把比如说是C E认证啊，功能安全啊，就我们能做的做到。但是他说任何一个确实都为我们肯定也知道啊，我们不是都奔着这个方向在努力嘛，是吧？

李涛 Tao Li (Peter)  00:52:51

这个

发言人 1  00:52:52

嗯

李涛 Tao Li (Peter)  00:52:52

这个他那个相当于整体，他写的是。那叫 concern 就是他关注的点，就是这个是咱们需要解决的点，然后但可能这个就是也没有一个那个，就只只是关注的点，但他没有一个就是比如说什么文件之类的，然后可能就是，相当于是给他一个，

发言人 1  00:53:10

就是我理解。啊，我理解我们上面问题都解决了，这个问题就就就自然解决了。

李涛 Tao Li (Peter)  00:53:17

呃，可能我觉得这个更多是那个赵工这边就是那边就是说给一个这种方案，说我们怎么做C E认证都做哪些。事情然后那个这个都有什么就就像咱们上次跟那个供应商聊的就是他在什么阶段进入的这些的都给他说清楚然后他有一个底儿就完事儿。

发言人 1  00:53:43

哦那就是主要主题是C E认证的是吧你看他写的

李涛 Tao Li (Peter)  00:53:47

我我

发言人 1  00:53:48

感觉C E是吧

李涛 Tao Li (Peter)  00:53:49

对我感觉是

发言人 1  00:53:50

行这这个

发言人 7  00:53:51

做伴儿的这些倒是好说

发言人 1  00:53:54

嗯。

发言人 7  00:53:55

对吧像他那什么高处作业呀，启吊启动设备呀、吊臂呀、照明啊、职业安全啊。对我理解

发言人 1  00:54:04

这东西跟跟我们社会本身没关系。就是我们我理解的就是我们把我们能做的都做了就完了，他写的这些任何法规什么缺失都会，任何法规合规缺失都会导致设备无法，这有一部分写给他自己内部的，是不是？就是他对于站在这个项目本身，他并不是专门对我们的。

李涛 Tao Li (Peter)  00:54:25

对，我感觉也是。

发言人 1  00:54:27

那那这个明天赵工是不是再问他一下，你这个东西是针对这个总体的，不只是写给我们的。

李涛 Tao Li (Peter)  00:54:33

嗯。

发言人 1  00:54:35

李博士，你觉得要不要给他

李涛 Tao Li (Peter)  00:54:37

呃，我感觉

发言人 1  00:54:38

就是我们从现在看，就是咱能做的把咱做的都做到位，但是他这些。环保许可说

李涛 Tao Li (Peter)  00:54:45

一下这些那个比如说高处作业什么的这些的那个我们能配合但是这个东西确实不是我们呃这

发言人 1  00:54:53

这个施工

李涛 Tao Li (Peter)  00:54:53

也不是我们的

发言人 1  00:54:54

事高处高处作业。对，根本跟咱也没关系啊，你就像那些职业卫生，这属于他项目，比如说他落地的地方，他需要做的事，然后这个 EEA 环环保许可也是他需要做的事，

李涛 Tao Li (Peter)  00:55:09

对，这这个咱们。

发言人 1  00:55:10

你就是。

李涛 Tao Li (Peter)  00:55:10

就是说这个是不是就是他们的事，就是。

发言人 1  00:55:14

对对明天赵工给他我李涛那咱还是问他一下就给他说一下宏观的就是这些有些东西他不是说我们能做然后我们把我们能做的都肯定做到位行吧

发言人 4  00:55:25

对对没问题

发言人 1  00:55:26

行。那那那行，那行，今天就是先主要给分工，大家都明确了。然后呃那个什么就是明天李博士，咱这个不是出来了吗？需要跟KISS沟通的就标黄底的。然后其他的就没必要再问人家了，然后咱把咱的工作做到位以后，后边比如说再梳理出来新的问题，咱再跟他沟通，行吧？这是这个，然后后边各专业大家都知道了，然后后边跟进一下进展就行了。那今天那个里边你还有什么需要补充的吗？

李涛 Tao Li (Peter)  00:55:56

啊，我没有就。

发言人 1  00:55:57

啊啊行那就今天就到这儿吧感谢大家哎没事赵工您说

发言人 7  00:56:02

有的要调一调。

发言人 1  00:56:05

啊，哪个

发言人 7  00:56:06

就是因为我们这边设备设备这边写的不都是我自己吗？

发言人 1  00:56:11

啊，

发言人 7  00:56:11

我后续可能会调一下，跟那个商姐我们会商量一下。

发言人 1  00:56:15

哦那没关系您说跟那个范工那是吧

发言人 7  00:56:18

嗯对没事

发言人 1  00:56:19

回头后后续我们

发言人 7  00:56:20

在这里跟进就

发言人 1  00:56:21

没事没事你那边都没关系的比如说你觉得是需要别人支撑就比如说需要我们这支撑你就再加上那个呃我们的人名然后但是你标一个颜色比如说我知道你更改了那我们就会注意行

发言人 4  00:56:34

吧。

发言人 1  00:56:35

啊，好的，你要内部的无所谓，我觉得无所谓，你就可以别人点行吗？嗯，好的，好的，那就这样。哎，好好好，嗯，谢谢大家啊。哎，嗯。